## Slide 1
実現したいことの確認
在庫予測
在庫要因分析
異常品番抽出
1時間に1回実行
上限越え/下限割れ/欠品品番
異常分析結果
フィードバック
リミット計算
結果次第
未来で上限越え/下限割れ/欠品を起こす品番は、その時点で異常な値を取っているはず
その原因を分析

## Slide 2
開発マップ
在庫予測
リミット計算
要因分析
データ手動連携
データ自動連携
高速化
最適化（ありものではない、最適なシステム構成）
在庫予測＋要因分析
データ自動連携
高速化
データ自動連携
高速化
現在地
現在地
現在地
基本3機能
標準
モック
開発アイテム

## Slide 3
開発スケジュール
# | 分類 | 項目 | todo | 現状 | 4月 | 5月 | 6月
 | マイルストーン |  |  |  |  |  | 
1 | 要因分析 | データ自動連携 | 生産物流システムの着工データの自動取得 | 都度、手動ダウンロード |  |  | 
2 |  |  | Activeの部品品番-AT品番マスターの自動取得 | 田中さんに頂いた1Yのマスタ.csvを流用 |  |  | 
3 |  |  | 異常お知らせ版の共有フォルダーのアクセス設定、フォルダー構成の統一 | 残業無しにしている |  |  | 
4 | 共通 | 高速化 | データ抽出/前処理の時間を短縮 | ・分析時に1分程度データ抽出の時間がかかる ・1時間に全品番の在庫予測を完了できない |  |  | 
 | 在庫予測 |  | 結果をMYSQLに書き込み |  |  |  | 
 | 在庫予測＋ 要因分析 | 予測 | 予測→分析の処理を繋げる | ・連携無し |  |  | 
 | その他 |  | Dr.sumの在庫計算不具合の解消 |  |  |  | 
 | マニュアル |  |  |  |  |  | 
T447号口
在庫予測アプリ配布
■教えて頂きたいもの
・整備室コード
・ラインコード
■準備頂くもの
・仕入先ダイヤエクセルファイル
・現場PC
SP申請
実装
実装
DX3部交渉
要件整理
工務さん対応
課題出し/目標設定
打ち手検討
実装